## Slide 1
รายงานความก้าวหน้า
ต้นแบบระบบประเมิน
ความเสี่ยงหกล้ม
AI Camera Module และ Software UI Mockup
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 สิงหาคม 2569
AI CAMERA MODULE
พร้อมเข้าสู่การทดสอบหลังประกอบ

## Slide 2
ภาพรวมของการพัฒนาต้นแบบการประเมินความเสี่ยงหกล้ม

## Slide 3
CURRENT FOCUS
สองงานหลักกำลังขับเคลื่อนต้นแบบ
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์กำลังพัฒนาไปพร้อมกัน เพื่อเตรียมการทดสอบและเชื่อมระบบในระยะถัดไป
AI Camera Module
กำลังดำเนินการ
ต้นแบบ Camera Module ใกล้เสร็จพร้อมงานประกอบ และตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น
เป้าหมายถัดไป
เริ่ม Initial Testing และ Calibration
Software UI Mockup
อยู่ระหว่างพัฒนา
พัฒนา UI สำหรับการประเมินแสดงผลแรงกดและติดตามผล
สำหรับผู้ดูแลและผู้รับบริการ
สถานะปัจจุบัน
ใช้เป็น Software Demo และ UI Mockup — ยังไม่ใช่ระบบใช้งานจริง
18 สิงหาคม 2569

## Slide 4
SOFTWARE DEMO
Software UI Mockup อยู่ระหว่างพัฒนา
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
ระบบสาธิตแสดง workflow ของการประเมินและติดตามผล โดยใช้ข้อมูลตัวอย่างสำหรับการพัฒนา UI เท่านั้น
ขอบเขตหน้าจอที่กำลังพัฒนา
1
Clinician dashboard
ภาพรวมการประเมินและรายการผู้รับบริการ
2
Live assessment
แสดง heatmap แรงกดและสัญญาณการเคลื่อนไหว
3
Patient result
สรุปคะแนน แนวโน้ม และคำแนะนำ
4
History & review
ติดตามผลการประเมินย้อนหลัง
UI Mockup / Work in Progress
18 สิงหาคม 2569
Notes: [Sources]
Software UI screenshot captured locally from omni-front-end/admin/dashboard on 2026-08-15.
Source code: omni-front-end/src/admin/adminDashboard.jsx. Demo/mock data only.

## Slide 5
DEMO WORKFLOW
ตัวอย่างลำดับการใช้งานใน Software UI Mockup
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
มุมมองการใช้งานแสดงเส้นทางตั้งแต่เลือกบทบาท ไปจนถึงติดตามสัญญาณและทบทวนผลประเมิน
1
เลือกบทบาท
login
→
2
ดูภาพรวม
clinician dashboard
→
3
ติดตามแบบสด
live assessment
→
4
ดูผลสรุป
patient result
UI Mockup / Work in Progress • หน้าจอสาธิตใช้ข้อมูลจำลองและยังอยู่ระหว่างพัฒนา
18 สิงหาคม 2569
Notes: [Sources]
UI screenshots captured locally from omni-front-end routes /login, /admin/dashboard, /admin/live-assessment, and /patient/dashboard on 2026-08-15.
Demo/mock data only.

## Slide 6
TOR PROGRESS MAP
ความก้าวหน้าตามขอบเขต TOR
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
18 สิงหาคม 2569
โฟกัสรอบปัจจุบันอยู่ที่ต้นแบบกล้อง AI และ Software UI Mockup
1
ออกแบบและสร้างต้นแบบระบบกล้อง AI พร้อมแนวทาง Tracking Motor
กำลังดำเนินการ
2
ออกแบบโครงสร้างการทำงานเบื้องต้นของเซ็นเซอร์แผ่นวัดแรงกด
ลำดับถัดไป
3
Initial Testing และ Calibration ของกล้อง AI และเซ็นเซอร์แรงกด
4
รวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและปัญหา เพื่อสรุปผลและเตรียมบูรณาการ
รอผลทดสอบ
หลังประกอบกล้อง

## Slide 7
การออกแบบกล้อง AI เพื่อสนับสนุนการติดตามการเคลื่อนไหว ในช่วงต้น

## Slide 8
AI CAMERA MODULE
กล้อง AI ออกแบบเพื่อสนับสนุนการติดตามการเคลื่อนไหว
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
แนวคิดต้นแบบมุ่งเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมการทรงตัวอย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ mmWave
1
กล้องช่วยบันทึกภาพและบริบทของท่าทางระหว่างการประเมิน
2
ผสานข้อมูลภาพกับ mmWave เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
3
ออกแบบให้ข้อมูลภาพใช้เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ไม่เน้นการระบุตัวบุคคล
CAD concept • AI Camera Module
18 สิงหาคม 2569

## Slide 9
CAMERA SUBSYSTEM
องค์ประกอบหลักของต้นแบบ Camera Module
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
ระบบมุ่งให้การติดตามในห้องประเมินมีความยืดหยุ่น ลดการติดตั้งกล้องหลายตัว และรองรับการทดสอบต้นแบบ
1
กล้องวิดีโอ
บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวและท่าทาง
2
mmWave radar
ตรวจจับการเคลื่อนไหว
3
LED illumination
ช่วยให้การบันทึกภาพมีแสงสม่ำเสมอ
4
Pan mechanism
หมุนเพื่อเพิ่มขอบเขตการมองเห็น
18 สิงหาคม 2569

## Slide 10
CAMERA SUBSYSTEM
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
วิดีโอของตัวต้นแบบ
18 สิงหาคม 2569

## Slide 11
NEXT STEPS
เปลี่ยนจากต้นแบบสู่การทดสอบและการบูรณาการระบบ
รายงานความก้าวหน้าต้นแบบระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
ลำดับต่อไปเชื่อมโยง TOR ข้อ 2–4 โดยอาศัยผลจากการประกอบและทดสอบ AI Camera Module ในรอบปัจจุบัน
1
ปิดงานประกอบ AI Camera
เตรียมต้นแบบให้พร้อมสำหรับการทดสอบ
2
เริ่มดำเนินการพัฒนา Pressing Sensor
ออกแบบโครงสร้างการทำงานของแผ่นวัดแรงกด
3
Testing และ Calibration
ทดสอบกล้อง AI และเซ็นเซอร์แรงกดหลังพร้อมใช้งาน
4
สรุปข้อมูลและเชื่อมระบบ
รวบรวมประเด็นทางเทคนิคเพื่อพัฒนาระบบและโมเดล AI ต่อไป
เป้าหมายของรอบถัดไป
ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับประเมินความเป็นไปได้
และเตรียมบูรณาการกับระบบประเมินความเสี่ยงหกล้ม
18 สิงหาคม 2569
Notes: [Sources]
TOR sequence: user-supplied TOR image.
Project context: Docs/Fall_Risk_assessment_Progress1.md.
No outcomes, accuracy figures, or completion percentages are asserted.